**Перечень инвестиционных проектов по организации производств муниципального уровня,**

**реализуемых и планируемых к реализации в 2016 -2017 гг. на территории МО МР «Ижемский»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование проекта**  **(инициатор проекта)** | **Производства (объекты), создаваемые в рамках проекта** | | **Муниципальное образование, на территории которого создается производство (объект)**  **(в том числе населенный пункт)** | **Краткое описание создаваемого производства (производственная мощность, количество рабочих мест, планируемые ассортимент и объемы выпуска продукции в стоимостном выражении)** | **Ответственные за сопровождение проекта (контроль, предоставление информации, оказание методической и информационной помощи)**  (1 – от администрации МО, 2 – от ОИВ РК) | **Сроки ввода производства (объекта) в эксплуатацию** | **Инвестиции в создание производств (объектов)** | | **Ход реализации проекта** | |
| **Планируемая стоимость объектов, всего (млн. рублей)** | **В том числе фактические объемы финансирования на последнюю отчетную дату**  **(млн. рублей)** | **В целом по проекту  (степень реализации проекта (объекта / производства) (%), информация о выполненных работах, прогноз реализации)** | **Информация о выполненных работах по проекту за отчетный квартал**  **(IV квартал)** |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1. | Строительство молочно – товарной фермы на 208 голов ООО «Заречье» | Строительство молочно – товарной фермы на 208 голов ООО «Заречье» | Муниципальный район «Ижемский»,  с. Сизябск | | Цель: повышение эффективности предприятия за счет улучшения материально-технической базы предприятия, повышения культуры производства и размещения всего имеющего молочного стада хозяйства в одном месте.  Задача: строительство нового животноводческого комплекса взамен двух пришедших в негодное состояние старых ферм малой вместимости в деревянном исполнении.  Ожидаемый результат: строительство нового животноводческого помещения позволит:  - создать благоприятные, для увеличения удоев, условия содержания;  - увеличить надои молока на каждую корову;  - увеличить поголовье молочного стада;  - увеличить валовое производство молока;  - снизить трудозатраты на содержание молочного стада;  - повысить эффективность существующего молокоперерабатывающего производства | 1 – М.В. Когут, заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | 2017 | 63,00  в том числе:  РБ – 44,1  МБ – 4,0  СС - 2,0  ЗС – 12,9 | 3426,71 | Сформирована проектно-сметная документация.  Акт выбора земельного участка имеется. Пройден второй этап республиканского конкурса в Министерстве сельского хозяйства РК | Установка каркаса из брусьев, устройство ленточных фундаментов, монтаж стен |
| 2. | Строительство молочно-товарной фермы в КФХ Терентьевой О.Н. на 100 голов в деревню Диюр Ижемского района | Строительство молочно-товарной фермы в КФХ Терентьевой О.Н. на 100 голов в деревню Диюр Ижемского района | Муниципальный район «Ижемский»,  д. Диюр | | Цель: строительство нового животноводческого комплекса с целью расширения хозяйственной деятельности: увеличения поголовья коров и объема реализации продукции. Целью проекта является повышение эффективности К(Ф)Х за счет:  – увеличения поголовья молочного стада и его структуры  – улучшения материально-технической базы предприятия  – применения современных технологий содержания скота  – повышения культуры производства  – увеличить поголовье молочного стада  – создать благоприятные условия труда для работников хозяйства | 1 – М.В. Когут, заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | 2017 | 22,842 | - | Наличие: ПСД, заключения госэкспериты, разрешения на строительство на мероприятия, разрешения на строительство | Подготовлена проектно-сметная документация, составлен бизнес-план для оценки эффективности реализации проекта. Участие в конкурсе МСХП РК «Семейная животноводческая ферма» для финансирования проекта из республиканского и федерального бюджета |
| 3. | Строительство межпоселенческого полигона в с. Ижма и объекта размещения (площади хранения) твердых бытовых отходов в с. Сизябск Ижемского района Республики Коми | Строительство межпоселенческого полигона в с. Ижма и объекта размещения (площади хранения) твердых бытовых отходов в с. Сизябск Ижемского района Республики Коми | Муниципальный район «Ижемский»,  с. Ижма,  с. Сизябск | | Решение вопросов сбора, транспортировки и утилизации отходов в пределах территории МО МР «Ижемский»; обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения | 1 - Л.В. Юрьева, заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Строительство межпоселенческого полигона в с. Ижма – 2017.  Объект размещения (площади хранения) твердых бытовых отходов в с. Сизябск - 2015 | 220,84  в том числе:  РБ – 162,3  МБ – 40,6 | 14,72 | Получена проектно-сметная документации с положительный заключением государственной экспертизы | 30 декабря 2015 года объект размещения (площади хранения) твердых бытовых отходов в с. Сизябск введен в эксплуатацию |