**Перечень инвестиционных проектов по организации производств муниципального уровня,**

**реализуемых и планируемых к реализации в 2017 -2018 гг. на территории МО МР «Ижемский»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование проекта****(инициатор проекта)** | **Производства (объекты), создаваемые в рамках проекта** | **Муниципальное образование, на территории которого создается производство (объект)****(в том числе населенный пункт)** | **Краткое описание создаваемого производства (производственная мощность, количество рабочих мест, планируемые ассортимент и объемы выпуска продукции в стоимостном выражении)** | **Ответственные за сопровождение проекта (контроль, предоставление информации, оказание методической и информационной помощи)**(1 – от администрации МО, 2 – от ОИВ РК) | **Сроки ввода производства (объекта) в эксплуатацию** | **Инвестиции в создание производств (объектов)** | **Ход реализации проекта****В целом по проекту (степень реализации проекта (объекта / производства) (%), информация о выполненных работах, прогноз реализации)** |
| **Планируемая стоимость объектов, всего (млн. рублей)** | **В том числе фактические объемы финансирования на последнюю отчетную дату****(млн. рублей)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1. | Строительство молочно – товарной фермы в КФХ Канева Николая Алексеевича на 100 голов в д. Ласта Ижемского района | Строительство нового животноводческого комплекса взамен пришедшей в негодное состояние старой фермы малой вместимости в деревянном исполнении | Муниципальный район «Ижемский», д. Ласта | Цель: повышение эффективности предприятия за счет улучшения материально-технической базы предприятия, повышения культуры производства и размещения всего имеющего молочного стада хозяйства в одном месте.Ожидаемый результат: строительство нового животноводческого помещения позволит:- создать благоприятные, для увеличения удоев, условия содержания;- увеличить надои молока на каждую корову;- увеличить поголовье молочного стада;- увеличить валовое производство молока;- снизить трудозатраты на содержание молочного стада;-повысить эффективность существующего молокоперерабатывающего производства | 1 – М.А. Когут, заместитель руководителя АМР «Ижемский» | 2018 | 22,6 | 0,7 | Выбор земельного участка,Составление бизнес-плана,Выполнение геодезических и геологических работ  |
| 2. | Строительство водопроводных сетей в п. Щельяюр по ул. Трудовая-Новая-Лесозаводская | Строительство водопроводных сетей в п. Щельяюр по ул. Трудовая-Новая-Лесозаводская | Муниципальный район «Ижемский», п. Щельяюр | - Обеспечение населения водой для хозяйственно-питьевых нужд;- Улучшение благоустройства и внешнего облика села;- Улучшение экологической обстановки в райцентре;- Решение вопросов пожарной безопасности | 1 – Ф.А. Попов, заместитель руководителя АМР «Ижемский» | 2017 | 13,97 в том числе ФБ – 5,33, РБ – 7,78, МБ – 0,86 (сумма контракта – 13,84) | 13,97 | Срок ввода объекта - декабрь 2017 года |
| 3. | Строительство межпоселенческого полигона в с. Ижма и объекта размещения (площади хранения) твердых бытовых отходов в с. Сизябск Ижемского района Республики Коми  | Строительство межпоселенческого полигона в с. Ижма и объекта размещения (площади хранения) твердых бытовых отходов в с. Сизябск Ижемского района Республики Коми  | Муниципальный район «Ижемский», с. Ижма, с. Сизябск | Решение вопросов сбора, транспортировки и утилизации отходов в пределах территории МО МР «Ижемский»; обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения | 1 – Ф.А. Попов, заместитель руководителя АМР «Ижемский» | Строительство межпоселенческого полигона в с. Ижма – 2017.Объект размещения (площади хранения) твердых бытовых отходов в с. Сизябск - 2015 | 220,84в том числе:РБ – 162,3МБ – 40,6 | 14,72 | Получена проектно-сметная документации с положительный заключением государственной экспертизы |